Plano do Projeto

# Introdução

Este documento contém o planejamento geral do projeto exemplo que será desenvolvido.

# Organização do projeto

Rafael Sana Montevechio – responsável por desenvolvimento e documentação.

Diego Fraga de Oliveira – responsável por desenvolvimento e documentação.

# Práticas e medidas do projeto

O processo utilizado é o OpenUp do site: <http://epf.eclipse.org/wikis/openup/>

A estimativa de tamanho do software será realizada utilizando o método User Case Points.

O projeto utilizará testes automatizados

Incluir o link do repositório do projeto no GitHub

# Marcos e objetivos do projeto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iteração** | **Objetivos primários** | **Início ou fim agendado** |
| I1 | * Estabelecer a viabilidade do projeto (técnica e de requisitos) * Criar um caso de negócios para demonstrar objetivos de negócios quantificáveis * Capturar os requisitos essenciais do sistema * Identificar riscos críticos | 05/02/2018  13/03/2018 |
| I2 | * Criar uma baseline arquitetural executável * Refinar a avaliação de riscos * Definir atributos de qualidade * Capturar casos de uso para 80% dos requisitos funcionais * Planejar detalhadamente a fase de construção * Capturar estimativa de recurso, tempo, equipamento, pessoal e custo | 19/03/2018  24/04/2018 |
| 13 | * Completar os requisitos, análise e projeto * Construir o sistema funcional em cima da baseline arquitetural entregue pela fase de elaboração | 30/04/2018  29/05/2018 |
| 14 | * Corrigir defeitos * Preparar o ambiente de usuário para o novo software * Adaptar o software para operar no ambiente de usuário * Modificar o software devido a problemas imprevistos * Criar manual de usuário e outras documentações * Prover consultoria ao usuário * Conduzir revisões do projeto | 04/06/2018  19/06/2018 |

# Implantação

A aplicação ira rodar em um servidor local.

# Lições aprendidas

Novos conhecimentos adquiridos em Angular.js, HTML, CSS e Documentações.